|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

**PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

(Phiếu dành cho người hướng dẫn/sinh viên)

Họ tên sinh viên: Bùi Hữu Trọng Số thẻ SV : 102210191

Tên đề tài ĐATN: Ứng dụng thuật toán di truyền để phát triển ứng dụng tạo thực đơn

Họ tên người HD: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Đơn vị: Khoa Công Nghệ Thông Tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày** | **Khối lượng** | | **GVHD**  **ký tên** |
| **đã thực hiện (%)** | **tiếp tục thực hiện (%)** |
| 1 | 10/04/2025 | Nghiên cứu thuật toán GA, công nghệ cần dùng (100%) |  |  |
| 2 | 22/04/2025 | Thiết kế hệ thống, database, kiến trúc backend (100%) |  |  |
| 3 | 22/04/2025 | Phát triển backend & API (60%) | Phát triển backend & API (40%) |  |
| 4 |  | Duyệt lần 1: Đánh giá khối lượng hoàn thành 30 % :  Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ | |  |
| 5 | 03/05/2025 | Phát triển backend & API(100%) |  |  |
| 6 | 14/05/2025 | Phát triển giao diện(50%) | Phát triển giao diện(50%) |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  | Duyệt lần 2: Đánh giá khối lượng hoàn thành 70% :  Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ | |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | Duyệt lần 3: Đánh giá khối lượng hoàn thành \_\_\_\_\_ % :  Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ | |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |